Full Proposal

- Summary of Changes

- output ที่เป็น mobile application อาจไม่สามารถทดสอบกับสายโทรจริงเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านการเป็น emulator ดังนั้นการ demo บน mobile emulator จะทดสอบกับไฟล์เสียงบทสนทนา

- Project Overview

2.1. ชื่อโครงงาน : อย่าเอาเงินชั้นไป - Scam Call Alert

2.2. Pain Point, หลักการและเหตุผล :

มิจฉาชีพเปลี่ยนเบอร์โทรได้ตลอดเวลา วิธีการเดิมอย่างการใช้แอปตรวจเบอร์ที่ต้องการ การอัพเดทฐานข้อมูลเบอร์โทรของมิจฉาชีพอยู่เสมออาจไม่เป็นปัจจุบัน จึงประยุกต์ใช้ Machine Learning เรียนรู้ datasets ที่เกี่ยวกับบทสนทนาของมิจฉาชีพเพื่อทำการ classify/predict ว่าคู่สนทนามีแนวโน้มเป็นมิจฉาชีพหรือไม่

2.3. วัตถุประสงค์ :

1. สร้างโมเดลที่มีความสามารถในการจำแนกข้อความบทสนทนาว่ามีแนวโน้ม

เป็นมิจฉาชีพหรือไม่

2. สร้างแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถวิเคราะห์คู่สนทนาว่ามีแนวโน้มเป็นมิจฉาชีพ

หรือไม่จากข้อความในบทสนทนา

2.4. ขอบเขต :

1. วิเคราะห์บทสนทนาภาษาไทย โดยถอดเสียงเป็นข้อความแล้วจำแนกเป็น Scam หรือ

Not Scam

2. แจ้งเตือนผู้ใช้หากโมเดล predict ว่าเป็น Scam ไม่ครอบคลุมการบล็อกสายโทรศัพท์

2.5. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง :

1. ได้โมเดลที่จำแนกบทสนทนาภาษาไทยเป็น Scam หรือ Not Scam

2. ได้ต้นแบบแอปบน mobile emulator ที่ใช้โมเดลนั้นถอดข้อความจากเสียงสนทนา

และการแจ้งเตือนความเสี่ยง

- Problem Formulation

- Machine Learning Problem : Fraud Call Detection (จำแนกมิจฉาชีพจากบทสนทนาทางการโทร)

- Input : ข้อความ (text) ที่ถอดจากเสียงบทสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ด้วย STT model

- Output : เป็นสายโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ หรือ ไม่เป็นสายโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ (Scam / Not Scam classification)

- Data and Dataset

| ชุดข้อมูล | ลักษณะ | วิธีการเก็บข้อมูล | บทบาทในโครงงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Scam Dialogue Thai Translated [1] | 1,280 บทสนทนา; 8 ประเภท ประเภทละ 160; label ที่ให้มาสมดุล 640 Scam / 640 Not Scam | ต้นฉบับเป็นบทสนทนาจำลองภาษาอังกฤษ [4] สร้างจาก Llama 3, ฉบับแปลไทยระบุแปลด้วย Claude Sonnet 4.6 | ใช้เป็นชุดข้อมูลหลักเนื่องจากมีงานวิจัยอ้างอิงถึง [3] |
| 2) Thai Call Center Call Log Dataset [2] | 198 samples; แบ่งเป็น 5 ประเภท: Scam 73, General 49, Official 37, Verification-call 26, Unknow 13 | บทสนทนาภาษาไทยจำลอง แบ่งบทพูดเป็น [Call] และ [User] ระหว่างคู่สนทนา | ใช้เป็นชุดข้อมูลเสริม เพราะไม่มีงานวิจัยรองรับ แล้วเปรียบเทียบผล evaluation ว่าดีขึ้นหรือไม่ |

4.1. การกำหนด label

ใช้ label Scam/Not Scam โดย

- Scam Dialogue Thai Translated มี label เป็น Scam / Not Scam อยู่แล้ว

- Thai Call Center Call Log Dataset ทำการ label ให้คลาส Scam เดิมยังคงอยู่ และคลาสอื่น ๆ เป็น Not Scam

4.2. การแบ่งชุดข้อมูล

แบ่งชุดข้อมูลเป็น 80/20 (train/test) ใช้ K-fold cross-validation เนื่องจากจำนวน samples

ไม่มาก พร้อมทั้งรักษาสัดส่วนของ Scam / Not Scam ในทั้งชุด train และ test

4.3. ข้อจำกัดหรือปัญหาที่คาดว่าจะพบ

- ชุดข้อมูลที่ถูกแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษอาจอาจใช้ภาษาที่แปลก ไม่เป็นธรรมชาติ

- ข้อมูลทั้งสองชุดเป็นบทสนทนาจำลอง ไม่ใช่สายจริง ผลทดสอบจึงยังบอกไม่ได้ว่าแอปจะตรวจจับมิจฉาชีพจากสายจริงได้ดีแค่ไหน

- Proposed Pipeline

| ขั้นตอน | วิธีที่คาดว่าจะใช้ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| Data Collection | รวบรวมชุดข้อมูล Scam Dialogue Thai Translated และ Thai Call Center Call Log | ข้อมูลจากชุดข้อมูลหลักทั้งสอง |
| Data Preparation | ชุดข้อมูล 1) ใช้ label Scam / Not Scam ที่มีอยู่แล้ว ส่วนชุด 2) คงคลาส Scam เดิมไว้ และรวมคลาสอื่นเป็น Not Scam และจัดการข้อมูลซ้ำหรือไม่สมบูรณ์ หากพบ label ที่กำกวมให้ไม่นำมาใช้ | ชุดข้อมูลที่จัดรูปแบบและ label แล้ว |
| Preprocessing | ปรับรูปแบบข้อความและบทบาทผู้พูดให้สม่ำเสมอ โดยรักษาลำดับการสนทนาและเนื้อหาสำคัญไว้ | Transcript ที่พร้อมป้อนเข้าโมเดล |
| Feature Engineering / Representation | ใช้ tokenizer ของแต่ละโมเดลแปลง transcript เป็น input ตามรูปแบบที่โมเดลต้องการ | Input สำหรับโมเดลแต่ละตัว |
| Model Development | ทดลองฝึก WangchanBERTa, PhayaThaiBERT, HPLT 3.0 GPT-BERT Thai และ XLM-RoBERTa-base กับชุดข้อมูล | โมเดลที่ฝึกแล้วและผลทำนาย |
| Evaluation | เปรียบเทียบโมเดล ประเมินด้วย Precision, Recall, F1-score, Accuracy และ Confusion Matrix โดยเน้นผลของกลุ่ม Scam | ผลเปรียบเทียบและโมเดลที่เลือก |
| Final Output / Application | โมเดลแสดงผล Scam / Not Scam จาก Transcript และแสดงคำเตือนเมื่อพบ Scam โดยออกแบบให้ต่อยอดกับ Speech-to-Text ได้ | ผลตรวจจับและแนวทางต่อยอด |

- Experimental Design and Evaluation

6.1. โมเดลที่จะทดลอง

WangchanBERTa [5], PhayaThaiBERT [6], HPLT 3.0 GPT-BERT Thai [7] [8] และ XLM-RoBERTa-base [9] เพิ่มเป็นโมเดลหลายภาษา

6.2. การแบ่งชุดข้อมูล

แบ่งเป็น 80/20 ใช้ cross-validation, group split (ตามหัวข้อ 4.2.)

6.3. Evaluation metrics

Precision, Recall, F1-score, Accuracy และ Confusion Matrix โดยเน้น Recall และ F1-score ของกลุ่ม Scam

Final candidate จะเลือกโมเดลที่ให้ผลดีกว่าตัวอื่น พร้อมตรวจว่าทำงานร่วมกับ Speech-to-Text ได้โดยมีความหน่วง (latency) ที่ยอมรับได้ (ใกล้เคียง real-time)

- Implementation Plan

7.1 ตารางแผนการดำเนินงาน

| ช่วงของงาน | บทบาทและหน้าที่ | งานที่ได้รับมอบหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1. เตรียมข้อมูล | Data Scientist, สมาชิก 1 | จัด label เป็น Scam / Not Scam ตัดข้อมูลซ้ำหรือกำกวม และเตรียมชุดข้อมูลโดยแบ่งตามบทสนทนา |
| 2. ฝึกโมเดล | ML Engineer, สมาชิก 2 | ฝึกและเปรียบเทียบโมเดล โดยใช้ชุดแบ่งข้อมูลเดียวกัน |
| 3. ทดสอบ Speech-to-Text | STT/App Developer, สมาชิก 1 โดยมีสมาชิก 2 ช่วยเชื่อมโมเดล | ใช้ไฟล์เสียงที่เตรียมไว้ ทดสอบการถอดเสียงภาษาไทย และส่ง Transcript เข้าโมเดล |
| 4. ทำต้นแบบบน Mobile Emulator | สมาชิก 1 และ 2 | เชื่อมการเล่นไฟล์เสียง, Transcript, ผล Scam / Not Scam และการแจ้งเตือน โดยไม่รวมการบล็อกหรือดึงเสียงจากสายโทรศัพท์จริง |
| 5. ทดสอบและสรุปผล | สมาชิก 1 และ 2 | ตรวจการทำงานตั้งแต่เสียงถึงการแจ้งเตือน สรุป Metrics ความหน่วง และข้อจำกัดของระบบ |

7.2 ความเสี่ยงและแนวทางรับมือ

ระบบตั้งแต่ถอดเสียงจนแสดงผลอาจช้าเกินไปสำหรับ real-time จึงทำแอปเป็นต้นแบบแนวคิด near real-time ด้วยไฟล์เสียงที่เตรียมไว้ และรายงานความหน่วงที่วัดได้

References

[1] thirdExec, Scam Dialogue Thai Translated, Hugging Face, 2026. ลิงก์

[2] Jxxn03X, Thai Call Center Call Log Dataset, Kaggle, 2025. ลิงก์

[3] I. Hossain et al., “AI-in-the-Loop: Privacy Preserving Real-Time Scam Detection…,” PoPETs, 2026, pp. 87–114. ลิงก์

[4] BothBosu, Scam Dialogue, Hugging Face, 2024. ลิงก์

[5] L. Lowphansirikul et al., “WangchanBERTa: Pretraining transformer-based Thai language models,” arXiv, 2021. บทความ

[6] P. Sriwirote et al., “PhayaThaiBERT: Enhancing a pretrained Thai language model with unassimilated loanwords,” ACM TALLIP, 2025. บทความ

[7] L. G. G. Charpentier and D. Samuel, “GPT or BERT: Why not both?,” arXiv, 2024. บทความ

[8] S. Oepen et al., “HPLT 3.0: Very large-scale multilingual resources for LLMs and MT,” arXiv, 2025. บทความ

[9] A. Conneau et al., “Unsupervised cross-lingual representation learning at scale,” in ACL, 2020, pp. 8440–8451. บทความ